红谷滩区流量经济（互联网）产业园对南昌市轨道交通线路影响评估报告编制费用招标控制价

咨询评估费用计算的依据为中国城市轨道交通协会于2015年3月印发的《城市轨道交通前期咨询工作收费指导意见》（简称《意见》）。且参照南昌市其他项目对南昌市轨道交通线路影响评估报告编制的费用，建议按47万元作为本项目的招标控制价，费用详见下表。

费用明细表

| 项目 | 费用 （万元） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 人工咨询服务费 | 14.5 | 参与评估人员中，正高级专业技术职称人员1名，每人工时约5天，高级专业技术职称人员2名，每人工时约10天，中级专业技术职称人员2名，每人工时约20天。总人工费用为3000×1×5+2500×2×10+2000×2×20=145000元 |
| 有限元数值模拟计算 | 25 | 项目位于2号线西站南广场站东侧、4号线西站南广场站南侧、远期规划线路8号线西侧合围地块内，模型按2.5个计算：2.5×100000=250000元。 |
| 报告编写、校审 | 6 | - |
| 交通费 | - | 无。若有则委托方承担 |
| 食宿费 | - | 无。若有则委托方承担 |
| 评审会务费及其他费用 | 1.5 | - |
| 总计 | 47 | 以上金额均为含税金额 |

工程审核部

2021年9月27日